**第四次迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2019.09.09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 16 | 项目名称 | 交大交交——交大二手交易信息平台 |
| 迭代名称 | 第四次迭代 | 实际起止日期 | 2019.08.03 ~ 2019.09.09 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成及时聊天功能，用户可以通过信息交流确定交易意向 2. 完成智能标签算法，能够根据用户输入的信息提供推荐的标签 3. 完成后台管理系统的发布活动功能，以应对开学季等交易高等 4. 完成了后台管理系统的数据统计和可视化功能 5. 完成了压力测试、系统测试、应用打包部署； 6. 完成了项目收尾总结文档、演示文档及演示视频。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 智能标签算法的训练结果，准确率达到95%以上，但是在实际使用过程中仍然存在差错（推荐不够精准），经过分析，主要原因出于训练数据集的局限性，在后续的使用中可以持续将用户手动添加的标签作为训练数据喂给模型，达成模型的不断迭代更新。 2. App端整体的UI设计过于简约，可能对用户没有绝对足够的视觉体验（但是没有美工师的开发人员尽力了）。 | | | |
| 经验和教训：  此次迭代的结束也意味着我们的项目正式结束，就目前而言我们的项目总体开发进展顺利，达到了立项之初的预期效果，生产了一个具备所有功能的产品并且部署上线。这也得益于我们每一次迭代计划都做的详细具体，项目组每一个成员每天、每段时间都有明确的目标，不断给自己定ddl，让我们生产效率大大提升。 | | | |